WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

Kierunek Informatyka

PROJEKT ZALICZENIOWY

Tytuł projektu: „Interaktywna gra wspierająca rozwój zręczności, czasu reakcji oraz rehabilitację ruchową”

WYKONAŁ:

Damian Czarachowicz

KONSULTOWAŁ:

Dr inż. Karolina Czarnacka

LUBLIN 2026

Spis treści

1.	WSTĘP	3

2.	PRZEGLĄD I ANALIZA LITERATURY	4

2.1.	Metodyka wyszukiwania literatury 	4

2.2.	Skuteczność exergames i serious games w rehabilitacji ruchowej 	4

2.3.	Aspekty technologiczne i projektowe 	5

2.4.	Podsumowanie analizy literatury 	5

3.	ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE	6

4.	HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU	7

4.1.	Etap 1 – Szczegółowa analiza wymagań i doprecyzowanie specyfikacji funkcjonalnej	7

4.2.	 Etap 2 – Projekt architektury systemu i mechanik gry 	7

4.3.	Etap 3 – Projekt interfejsu użytkownika oraz zasad dostępności 	7

4.4.	Etap 4 – Implementacja podstawowych mechanik interakcji i core gameplay 	8

4.5.	Etap 5 –  implementacja mechanizmów gamifikacji (system punktów, poziomów gracza i stałego poziomu trudności „normalnego”) oraz prostego binarnego wyniku sesji 	8

4.6.	Etap 6 – Implementacja podstawowego rejestrowania wyników treningowych oraz tekstowego ekranu „Moje postępy” 	8

4.7.	Etap 7 – Testowanie, walidacja oraz korekty	9

4.8.	Etap 8 – Opracowanie dokumentacji technicznej i raportu końcowego	9

4.9.	Wykres Gantta	9

Literatura	10

WSTĘP

Współczesne technologie informatyczne znajdują coraz szersze zastosowanie w rehabilitacji ruchowej, oferując nowoczesne metody wsparcia terapii. Gry komputerowe, w szczególności serious games i exergames, są coraz częściej wykorzystywane jako efektywne narzędzia wspomagające rozwój zręczności, czasu reakcji oraz koordynacji ruchowej.

Głównym problemem klasycznych ćwiczeń fizjoterapeutycznych pozostaje ich monotonia, co prowadzi do niskiej motywacji pacjentów oraz słabej adherencji do terapii, szczególnie w warunkach domowych.

Celem niniejszej pracy jest opracowanie prototypu interaktywnej gry komputerowej wspomagającej rozwój zręczności i czasu reakcji u osób z łagodnymi zaburzeniami motorycznymi. Rozwiązanie ma łączyć walory rozrywkowe z celami terapeutycznymi, wykorzystując mechanizmy gamifikacji do zwiększania zaangażowania użytkownika w proces rehabilitacji.

W pracy przedstawiono przegląd i analizę literatury, założenia projektowe, harmonogram realizacji oraz realizację prototypu systemu.

PRZEGLĄD I ANALIZA LITERATURY

Metodyka wyszukiwania literatury

Literatura została wyszukana w bazach PubMed, Google Scholar i Scopus z użyciem słów kluczowych: serious games, exergames, motor rehabilitation games, virtual reality rehabilitation, reaction time training oraz gamification in physiotherapy. Priorytetem były przeglądy systematyczne, meta-analizy i randomizowane badania kontrolowane (RCT) z lat 2021–2025. Zastosowano kryteria włączenia zgodne z wytycznymi PRISMA, wykluczając badania wymagające specjalistycznego sprzętu immersyjnego oraz prace o niskiej jakości metodologicznej. Dodatkowo przeanalizowano dokumentację techniczną Godot oraz repozytoria rehabilitacyjne (m.in. ReGame-VR). Proces selekcji obejmował etapowe przeglądanie tytułów, abstraktów i pełnych tekstów, co pozwoliło wyselekcjonować 10 kluczowych publikacji.

Skuteczność exergames i serious games w rehabilitacji ruchowej

Analiza literatury wskazuje wpływ non-immersive exergames i serious games na parametry motoryczne oraz adherencję do terapii, choć wielkość efektów różni się w zależności od populacji i kontekstu stosowania. Perez-Carcamo et al. (2025) w meta-analizie potwierdzili istotną poprawę funkcji motorycznych dużych i równowagi u dzieci z porażeniem mózgowym. Fernandes et al. (2025) w umbrella review (11 meta-analiz, ok. 9615 pacjentów po udarze) wykazali korzyści przede wszystkim w zakresie funkcji kończyn górnych i mobilności funkcjonalnej w warunkach domowych. Maggio et al. (2025) wskazują ponadto na poprawę funkcji poznawczo-ruchowych, w tym uwagi i czasu reakcji.

Porównanie nowszych badań (2025) ze starszymi (Vieira et al., 2021; Ning et al., 2022; Rüth et al., 2023) pokazuje postęp w rozumieniu potencjału exergames. Wcześniejsze prace koncentrowały się głównie na warunkach klinicznych z nadzorem terapeuty, natomiast nowsze silniej akcentują skuteczność unsupervised exergames w środowisku domowym. Rüth et al. (2023) jako jedni z nielicznych przeanalizowali komercyjne exergames w warunkach w pełni domowych i potwierdzili wysoką adherencję oraz bezpieczeństwo u dorosłych, jednocześnie wskazując na brak standaryzacji parametrów treningu, takich jak czas reakcji i precyzja ruchów.

Literatura ujawnia ograniczenia. Po pierwsze, zdecydowana większość badań dotyczy pacjentów po udarach lub z cięższymi zaburzeniami neurologicznymi, podczas gdy osoby z łagodnymi zaburzeniami motorycznymi – po lekkich urazach, zaburzeniach koordynacji rozwojowej czy w okresie rekonwalescencji – są niedoreprezentowane. Po drugie, brakuje zintegrowanych protokołów łączących trening zręczności manualnej z poprawą czasu reakcji w formie niskokosztowej, niezanurzeniowej gry przeznaczonej do długoterminowego użytku domowego.

Po trzecie, heterogeniczność interwencji (różny czas trwania, brak standaryzacji mechanizmów motywacyjnych i feedbacku) znacznie utrudnia porównywalność wyników i meta-analizy. Te luki metodologiczne i kliniczne bezpośrednio uzasadniają potrzebę opracowania prostego, dostępnego rozwiązania skierowanego właśnie do grupy z łagodnymi zaburzeniami.

Aspekty technologiczne i projektowe

Literatura wskazuje na silnik Godot jako środowisko do tworzenia rehabilitacyjnych exergames. Jego zalety to łatwa integracja różnorodnych metod sterowania (mysz, ekran dotykowy), wbudowane mechanizmy gamifikacji oraz możliwość precyzyjnego śledzenia parametrów gry w czasie rzeczywistym. Repozytoria typu ReGame-VR potwierdzają praktyczną użyteczność Godot w projektach non-immersive.

Badania podkreślają projektowanie interfejsu i mechanik gry. Brak prostego, intuicyjnego interfejsu, wysokiego kontrastu, multimodalnego feedbacku (wizualny + dźwiękowy) oraz podstawowych mechanizmów gamifikacji w postaci systemu punktów, poziomów gracza i prostego binarnego wyniku sesji (komunikat „Wygrałeś!” lub „Przegrałeś!”) stanowi przyczynę spadku adherencji, szczególnie u osób starszych i z zaburzeniami motorycznymi (Rüth et al., 2023; Maggio et al., 2025). Mechanizmy te nie są traktowane jako element rozrywkowy, lecz jako czynnik krytyczny dla długoterminowej motywacji w terapii unsupervised. Jednocześnie autorzy wskazują, że nadmierna złożoność rozwiązań technologicznych często przekłada się na wyższe wymagania sprzętowe i niższą dostępność, co ogranicza ich zastosowanie w warunkach domowych.

Podsumowanie analizy literatury

Synteza literatury prowadzi do czterech wniosków, które kształtują założenia projektowe niniejszej pracy:

- Non-immersive exergames są skuteczne w poprawie czasu reakcji i zręczności manualnej, przy czym ich potencjał występuje w warunkach domowych, gdy interwencja jest standaryzowana na jednym, stałym poziomie trudności „normalnym” dla użytkowników z łagodnymi zaburzeniami motorycznymi.

- Podstawowe mechanizmy gamifikacji (system punktów) oraz natychmiastowy, multimodalny feedback znacząco zwiększają adherencję pacjentów, jednak wymagają prostoty i czytelności, aby uniknąć frustracji lub nadmiernego obciążenia poznawczego.

- Istnieje wyraźna luka w rozwiązaniach niskokosztowych, w pełni dostępnych i zoptymalizowanych pod kątem łagodnych zaburzeń motorycznych – szczególnie w zakresie zintegrowanego, prostego treningu zręczności manualnej i czasu reakcji.

- Sukces unsupervised exergames zależy od prostoty sterowania, zgodności interfejsu z podstawowymi zasadami dostępności oraz możliwości rejestrowania kluczowych parametrów treningowych w sposób umożliwiający późniejszą analizę postępów.

Wnioski te stanowią solidną podstawę do opracowania prototypu gry, który wypełnia zidentyfikowane luki, zachowując jednocześnie realistyczny zakres implementacji na etapie zaliczeniowym.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Celem projektu jest opracowanie prototypu interaktywnej gry komputerowej typu non-immersive exergame wspomagającej rozwój zręczności manualnej oraz skracanie czasu reakcji u osób z łagodnymi zaburzeniami motorycznymi. Rozwiązanie integruje cele terapeutyczne z podstawowymi mechanizmami gamifikacji.

Projekt zakłada realizację następujących wymagań funkcjonalnych. Gra ma umożliwiać szybkie reagowanie na bodźce wizualne i dźwiękowe oraz wykonywanie precyzyjnych ruchów, takich jak klikanie, śledzenie obiektów i celowanie. Zastosowano podstawowe mechanizmy gamifikacji w postaci systemu punktów, poziomów gracza oraz prostego komunikatu zwycięstwa lub porażki („Wygrałeś!” / „Przegrałeś!”) wyświetlanego po zakończeniu sesji treningowej, opartego na spełnieniu bazowego progu punktowego lub czasowego. Gra rejestruje kluczowe parametry treningowe – czas reakcji, liczbę trafień

i liczbę powtórzeń – oraz zapewnia prostą, tekstową listę ostatnich sesji treningowych

(m.in. data, czas reakcji, liczba trafień) na ekranie „Moje postępy”, z danymi zapisywanymi wyłącznie lokalnie do pliku w formacie .json lub .txt. Interfejs użytkownika zaprojektowano

z uwzględnieniem podstawowych zasad dostępności (wysoki kontrast, skalowalność, czytelność).

Adresatami są osoby dorosłe i dzieci z łagodnymi zaburzeniami motorycznymi (po urazach neurologicznych, zaburzeniach koordynacji lub rekonwalescencji po udarach) oraz osoby starsze. Rozwiązanie przeznaczone jest do unsupervised użytku domowego.

Z technologicznego punktu widzenia prototyp zostanie zrealizowany w silniku Godot jako gra dwuwymiarowa (2D) lub trójwymiarowa (3D). Wybór Godot wynika z jego uniwersalności, łatwości implementacji mechanik interakcji oraz bogatego wsparcia dla różnych metod sterowania. Podstawowymi metodami interakcji są mysz komputerowa (główne interakcje) oraz klawiatura (obsługa menu, pauza, potwierdzenia). Sterowanie kamerą internetową nie jest przewidziane na etapie prototypu.

Wymagania niefunkcjonalne obejmują:

- prosty i czytelny interfejs z wysokim kontrastem oraz możliwością powiększenia elementów;

- stabilne działanie na typowych komputerach domowych i tabletach (niskie wymagania sprzętowe);

- możliwość lokalnego zapisu wyników treningów wyłącznie do prostego pliku w formacie .json lub .txt w celu późniejszego przeglądu w formie tekstowej listy;

- czas reakcji aplikacji poniżej 150 ms dla podstawowych interakcji.

Projekt uwzględnia również podstawowe aspekty etyczne i bezpieczeństwa danych. Wszystkie wyniki treningów przechowywane są wyłącznie lokalnie, a gra nie zbiera żadnych danych osobowych bez wyraźnej zgody użytkownika.

Rezultatem realizacji projektu jest działający prototyp gry z podstawowymi mechanikami, elementami gamifikacji oraz podstawowym modułem rejestrowania postępów w formie tekstowej listy sesji treningowych i lokalnego zapisu do pliku (.json lub .txt) oraz dokumentacja techniczna i raport z testów.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Realizacja projektu została podzielona na osiem etapów. Struktura prac zapewnia weryfikację efektów cząstkowych na każdym etapie, minimalizuje ryzyko błędów i umożliwia wprowadzanie korekt. Niektóre etapy mogą być realizowane częściowo równolegle. Harmonogram uwzględnia obciążenie studenta i czas na konsultacje z promotorem. Całkowity zaplanowany okres realizacji projektu wynosi 8 tygodni (2 miesiące).

Etap 1 – Szczegółowa analiza wymagań i doprecyzowanie specyfikacji funkcjonalnej

W ramach tego etapu zostanie przeprowadzona pogłębiona analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych wynikających z przeglądu literatury oraz założeń projektowych. Zidentyfikowane zostaną scenariusze użycia gry przez różne grupy docelowe oraz potencjalne ograniczenia sprzętowe i oprogramowania. Na podstawie zebranych informacji powstanie szczegółowa specyfikacja wymagań, która posłuży jako dokument referencyjny dla wszystkich kolejnych etapów. Etap obejmuje również konsultację założeń z promotorem w celu ostatecznego zatwierdzenia zakresu projektu. Czas realizacji: 1 tydzień.

Etap 2 – Projekt architektury systemu i mechanik gry

W drugim etapie zostanie opracowana architektura całego systemu, w tym struktura scen w Godot, system zarządzania stanem gry oraz moduły odpowiedzialne za interakcję użytkownika. Zaprojektowane zostaną główne mechaniki rozgrywki (celowanie, śledzenie obiektów, reakcja na bodźce). Przygotowany zostanie schemat przepływu danych pomiędzy komponentami. Etap ten obejmuje wybór i konfigurację odpowiednich assetów oraz wtyczek Godot. Wszystkie decyzje projektowe zostaną udokumentowane w formie diagramów i opisów technicznych. Czas realizacji: 1 tydzień.

Etap 3 – Projekt interfejsu użytkownika oraz zasad dostępności

W trzecim etapie zostanie zaprojektowany interfejs użytkownika oraz zasady dostępności gry. Opracowane zostaną makiety i mockupy wszystkich kluczowych ekranów (menu główne, ekran rozgrywki, ekran postępów, ekran pauzy oraz panel HUD). Interfejs zaprojektowano z uwzględnieniem podstawowych zasad dostępności (wysoki kontrast, skalowalność, czytelność). Pełny audyt dostępności przewidziany jest w przyszłych iteracjach. Zostaną również zdefiniowane intuicyjne zasady sterowania myszką i klawiaturą, dostosowane do potrzeb osób z łagodnymi zaburzeniami motorycznymi.

Czas realizacji: 2 tygodnie (częściowo równolegle z Etapem 2).

Etap 4 – Implementacja podstawowych mechanik interakcji i core gameplay

W czwartym etapie nastąpi implementacja kluczowych mechanik rozgrywki w środowisku Godot. Zostaną zrealizowane podstawowe interakcje, w tym reagowanie na bodźce wizualne i dźwiękowe, precyzyjne klikanie i celowanie, śledzenie poruszających się obiektów oraz system wykrywania kolizji. Zaimplementowany zostanie mechanizm pomiaru czasu reakcji oraz oceny dokładności ruchów. Powstaną podstawowe poziomy gry stanowiące core gameplay loop wraz z systemem sterowania myszą komputerową (główne interakcje) i klawiaturą (obsługa menu, pauza). Przeprowadzone zostaną testy jednostkowe poszczególnych komponentów. Czas realizacji: 2 tygodnie.

Etap 5 –  implementacja mechanizmów gamifikacji (system punktów, poziomów gracza i stałego poziomu trudności „normalnego”) oraz prostego binarnego wyniku sesji

Na tym etapie zostanie wdrożony prosty system punktów, poziomów gracza oraz mechanizm wyświetlania prostego komunikatu „Wygrałeś!” lub „Przegrałeś!” po zakończeniu sesji treningowej, opartego na spełnieniu bazowego progu punktowego lub czasowego (w ramach stałego poziomu trudności „normalnego”). Decyzja o rezygnacji z odznak na rzecz minimalnego wzmocnienia motywacyjnego jest świadomym ograniczeniem zakresu prototypu, mającym na celu uniknięcie rozpraszania użytkownika i skupienie się na walidacji podstawowych mechanik interakcji oraz pomiaru czasu reakcji. Dodane zostaną efekty dźwiękowe i wizualne wzmacniające motywację. Przeprowadzone zostaną testy integracyjne mechanizmów gamifikacji z core gameplay. Czas realizacji: 1 tydzień.

Etap 6 – Implementacja podstawowego rejestrowania wyników treningowych oraz tekstowego ekranu „Moje postępy”

W szóstym etapie zostanie stworzony prosty moduł zapisu wyników treningów (czas reakcji, liczba trafień) do lokalnego pliku w formacie .json lub .txt. Zaimplementowany zostanie podstawowy ekran „Moje postępy” wyświetlający prostą tekstową listę ostatnich sesji treningowych. Decyzja o ograniczeniu modułu do minimalnej, tekstowej funkcjonalności jest świadomym wyborem projektowym podyktowanym minimalizacją złożoności technicznej i umożliwieniem skupienia się na walidacji mechanik rdzeniowych oraz mechanizmów gamifikacji, przy jednoczesnym zapewnieniu podstawowego rejestrowania parametrów zgodnego z postulatami literatury dotyczącymi monitorowania adherencji w unsupervised exergames. Etap obejmuje również zapewnienie poprawnego działania zapisu i odczytu danych.Czas realizacji: 1 tydzień.

Etap 7 – Testowanie, walidacja oraz korekty

Etap ten obejmuje kompleksowe testy funkcjonalne, testy użyteczności z udziałem grupy testowej oraz testy wydajności. Zidentyfikowane błędy i sugestie użytkowników zostaną wprowadzone w formie poprawek. Przeprowadzona zostanie ostateczna walidacja zgodności z założeniami projektowymi oraz podstawowymi zasadami dostępności.

Czas realizacji: 1 tydzień.

Etap 8 – Opracowanie dokumentacji technicznej i raportu końcowego

W ostatnim etapie zostanie przygotowana pełna dokumentacja techniczna projektu, w tym opis architektury, instrukcja instalacji oraz raport z testów. Sporządzony zostanie ostateczny raport zaliczeniowy wraz z prezentacją wyników. Etap obejmuje również przygotowanie materiałów demonstracyjnych (wideo gameplay, screeny).

Czas realizacji: 1 tydzień.

Wykres Gantta

Wykres Gantta przedstawiający szczegółowy harmonogram realizacji projektu wraz z zależnościami pomiędzy etapami oraz możliwościami prac równoległych został przedstawiony na rysunku 1.

Rysunek 1

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przeprowadzona analiza literatury potwierdziła istnienie istotnej luki w narzędziach rehabilitacyjnych: większość rozwiązań exergame skierowana jest do pacjentów z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi lub wymaga specjalistycznego sprzętu, co drastycznie ogranicza ich dostępność w warunkach domowych.

Sformułowana w pracy teza – że zastosowanie prostych, standaryzowanych mechanik interakcji, natychmiastowego sprzężenia zwrotnego oraz podstawowych mechanizmów gamifikacji umożliwia poprawę zręczności manualnej i czasu reakcji przy zachowaniu wysokiej adherencji w terapii unsupervised – znajduje bezpośrednie potwierdzenie w przeglądzie aktualnych meta-analiz i przeglądów systematycznych (m.in. Fernandes et al., 2025; Maggio et al., 2025; Rüth et al., 2023).

Zaproponowane założenia projektowe oraz szczegółowy harmonogram realizacji w pełni odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom. Prototyp gry opracowany w silniku Godot, z prostym interfejsem, systemem punktów i poziomów, stałym poziomem trudności oraz lokalnym rejestrowaniem postępów, stanowi realistyczne, niskokosztowe rozwiązanie skierowane do grupy docelowej (osoby z łagodnymi zaburzeniami motorycznymi oraz osoby starsze).

Praca na obecnym etapie stanowi kompletny, spójny plan projektu zaliczeniowego. Realizacja prototypu zgodnie z przedstawionym harmonogramem pozwoli zweryfikować tezę w praktyce.

- Literatura

Źródła obejmują artykuły naukowe z baz takich jak PubMed, Google Scholar i Scopus, podręczniki, dokumentację techniczną oraz repozytoria kodu. Skupiono się na serious games i exergames w rehabilitacji motorycznej.

- [https://github.com/ReGame-VR/ReGame-VR] – ReGame-VR: Rehabilitation Games & Virtual Reality Lab (adapted for non-VR exergames), Northeastern University, GitHub repository, ongoing.

- Fernandes, C. S., Magalhães, B., Gonçalves, F., Lima, A., Silva, M., Moreira, M. T., Santos, C., & Ferreira, S. (2025). Exergames for rehabilitation in stroke survivors: Umbrella review of meta-analyses. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 34(1), Article 108161. https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2024.108161

- García-López, H., de los Reyes-Guzmán, A., Gil-Agudo, A., et al. (2021). Non-immersive virtual reality to improve balance and reduce risk of falls in neurological diseases: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(22), Article 11664. https://doi.org/10.3390/ijerph182211664

- Maggio, M. G., Baglio, F., et al. (2025). The overlooked role of exergames in cognitive-motor neurorehabilitation: A systematic review. npj Digital Medicine, 8(1), Article 419. https://doi.org/10.1038/s41746-025-01843-4

- Navarro-Lozano, F., Villatoro-Moreno, M., Romero-Ayuso, D., et al. (2022). Effects of non-immersive virtual reality and video games on walking speed in people after stroke: A systematic review and meta-analysis. Healthcare, 10(10), Article 1937. https://doi.org/10.3390/healthcare10101937

- Ning, H., Li, S., Tan, D., & Yu, B. (2022). A review on serious games for exercise rehabilitation [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2201.04984

- Perez-Carcamo, J., Hernandez-Martinez, et al. (2025). Effectiveness of non-immersive virtual reality on gross motor function, balance, and functional independence in children with cerebral palsy: A systematic review with meta-analysis. Journal of Clinical Medicine, 14(21), Article 7582. https://doi.org/10.3390/jcm14217582

- Rüth, M., Schmelz, M., Burtniak, K., & Kaspar, K. (2023). Commercial exergames for rehabilitation of physical health and quality of life: A systematic review of randomized controlled trials with adults in unsupervised home environments. Frontiers in Psychology, 14, Article 1155569. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1155569

- Vieira, C., Mendes, A. S., & Silva, A. G. (2021). Serious Game Design and Clinical Improvement in Physical Rehabilitation: Systematic Review. JMIR Serious Games, 9(3), e20066. http://games.jmir.org/2021/3/e20066

- [https://docs.godotengine.org/] – Godot Documentation: Oficjalna dokumentacja silnika Godot do tworzenia interaktywnych gier 2D i 3D, Godot Engine (community-driven / Godot Foundation), ongoing (aktualizowana).